事務連絡

平成24年１月11日

災害復旧費補助対象学校法人

御中

災害復旧費補助申請予定学校法人

岩手県総務部法務学事課私学振興担当

私立学校建物其他災害復旧費補助金に係る実績報告書の適切な提出等について

このことについて、実績報告書の提出時期が遅延している案件が散見されますので、私立学校建物其他災害復旧費補助金取扱要領※に基づき、適切な事務処理が行われるようお願いします。

特にも、下記に留意のうえ適切な事務処理をお願いします。

※　専修学校の場合：私立学校建物其他災害復旧費補助金交付要綱

記

１　事業が完了したとき

完了した日から起算して30 日を経過した日又は翌年度の４月10 日のいずれか早い日までに、実績報告書を知事に提出しなければならないこととされておりますので、留意願います。

注１　補助金額が100万円以上の事業は、工事完了を確認するため、原則、現地調査を行うことから、日程調整が出来なくなることがあります。

注２　完了とは、施工業者へ支払が完了した時点を指しますので、（工事が完了した時点を指さない）年度を超えることの無いように十分留意願います。

注３　既に交付決定を受けており、完了している場合は、早急に実績報告書の提出をお願いします。

２　事業内容を変更しようとするとき

補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、知事を経由して変更承認申請書を文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならないので、留意願います。

注　事業内容変更が生じた場合は、速やかに当課あて連絡願います。

３　年度内に完了しないと認められるとき

補助事業者は、補助事業が当該会計年度内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに（２月末までに）知事を経由して事業遅延報告書を文部科学大臣に提出し、その指示を受けなければならないので、留意願います。

注　別途、東北財務局及び関係機関と繰越手続きが必要となることから、速やかに当課あて連絡願います。

４　関係法令に違反したとき

関係法令、取扱要領等に違反した場合は、交付決定の取消等もあり得ますので、留意願います。

【担当】私学振興担当　小野寺

電話019-629-5041　FAX019-629-5049

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：hiro-onodera@pref.iwate.jp

この通知は下記のアドレスからもダウンロードできます。

http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=25963&ik=0&pnp=14