設計業務等に関する提出書類一覧表

| 様式№ | 様 式 名 | 作 成 別 | 宛 名 | 提 出 期 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 指示書 | 監督職員 | 管理技術者 | その都度 |
| ２ | 報告書 | 管理技術者 | 監督職員 | 〃 |
| ３ | 提出書 | 〃 | 〃 | 〃 |
| ４ | 業務工程表 | 受注者 | 発注者 | 契約後7日以内 |
| ５ | 管理技術者通知書 | 〃 | 〃 | 契約後遅滞なく |
| ６ | 管理技術者経歴書 | 本人 | 〃 | 〃 |
| ７ | 照査技術者通知書 | 受注者 | 〃 | 〃 |
| ８ | 照査技術者経歴書 | 本人 | 〃 | 〃 |
| ９ | 管理技術者・照査技術者 変更通知書 | 受注者 | 〃 | 〃 |
| 参考 １０ | 照査報告書 | 照査技術者 | 管理技術者 | 業務完了後 |
| １１ | 業務打合せ・ 協議記録簿 | 管理技術者 | 監督職員 | その都度 |
| １２ | 業務計画書 | 〃 | 〃 | 契約締結後14日以内 |
| １３ | 貸与品借用書 | 〃 | 〃 | 貸与時 |
| １４ | 貸与品返還書 | 〃 | 〃 | 返還時 |
| １５ | 身分証明書交付願 | 受注者 | 発注者 | 必要な時 |
| １６ | 業務完了報告書 | 〃 | 〃 | 業務を完了したとき |
| １７ | 指定部分に係る（又は、引渡部分に係る）業務完了報告書 | 受注者 | 発注者 | 設計図書に定められた期日 |
| １８ | 検査通知書 | 監督職員 | 管理技術者 | 業務が完了した頃 |
| １９ | 業務成果引渡書 | 受注者 | 発注者 | 引渡しのとき |
| ２０ | 履行期間の変更 請求書 | 〃 | 〃 | 変更を必要とするとき |
| ２１ | 部分使用同意書 | 管理技術者 | 監督職員 | 発注者が部分使用を請求したとき |
| 参考 ２２ | 事故報告書 | 〃 | 〃 | 事故等が発生したとき |
| ２３ | 担当技術者届 | 〃 | 〃 | 担当技術者を定めたとき |
| ２４ | 担当技術者経歴書 | 本人 | 〃 | 〃 |
| ２５ | 担当技術者変更届 | 管理技術者 | 〃 | 〃 |
| ２６ | 業務履行報告書 | 受注者 | 発注者 | 毎月末 |

様式―１

年　　月　　日

受注者

管理技術者名　　　　　　　　　　　　　様

発注者

監督職員　　　職・氏名

指示書

委託業務の名称

下記事項について指示します。

記

１．　件　　名

２．　記　　事

上記指示について了解しました。 年 月 日 管理技術者

（※　指示は、業務打合せ・協議記録簿によリ行ってもよい。）

様式―２

年　　月　　日

発注者

監督職員　　　職・氏名　　　　　　　　　　　　様

受注者

管理技術者名

報告書

委託業務の名称

下記事項について、報告します。

１．　記　　事

様式―３

年　　月　　日

発注者

監督職員　　　職・氏名　　　　　　　　　様

受注者

管理技術者名

提出書

委託業務の名称

下記事項について、別紙により提出します。

１．　記　　事

様式―４

（業務名）　　　　　　　　　　　　　　業務工程表

発注者　○○広域振興局長　　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者　住　所

氏　名

| 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量 | 摘要 | 予 定 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |

注）予定工程は黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に黒点線をもって表示する。

様式―５

年　　月　　日

発注者　　○○広域振興局長

氏名　　　　　　　　　　　　様

受注者　住　所

氏　名

管理技術者通知書

委託業務の名称

契約書第10条に基づき、上記業務の管理技術者を下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて通知します。

記

管理技術者

様式―６

別紙

管理技術者経歴書

氏　　　名

生年月日　　　　　　　　　　　年　　月　　日

本　籍　地

現　住　所

最終学歴　　　　　　　　　　　（学校科名）

年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　卒業

取得資格等　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　取得

（資格の登録番号　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（以下列記）

職暦　　　　　　　　　１．　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月～　　　年　　月）

１．　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月～　　　年　　月）

１．　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月～　　　年　　月）

（以下列記）

上記のとおり相違ありません。

年　　月　　日

氏　名

（※　職歴については、担当した業務経歴を記入すること。）

様式―７

年　　月　　日

発注者　　○○広域振興局長

氏名　　　　　　　　　　　　様

受注者　住　所

氏　名

照査技術者通知書

委託業務の名称

契約書第11条に基づき、上記業務の照査技術者を下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて通知します。

記

照査技術者

様式―８

別紙

照査技術者経歴書

氏　　　名

生年月日　　　　　　　　　　　年　　月　　日

本　籍　地

現　住　所

最終学歴　　　　　　　　　　　（学校科名）

年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　卒業

取得資格等　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　取得

（資格の登録番号　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（以下列記）

職暦　　　　　　　　　１．　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月～　　　年　　月）

１．　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月～　　　年　　月）

１．　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月～　　　年　　月）

（以下列記）

上記のとおり相違ありません。

年　　月　　日

氏　名

（※　職歴については、担当した業務経歴を記入すること。）

様式―９

年　　月　　日

発注者　○○広域振興局長

氏名　　　　　　　　　　　　様

受注者　住　所

氏　名

管理技術者変更通知書

（又は、照査技術者変更通知書）

委託業務の名称

上記業務の管理技術者（又は、照査技術者）を下記のとおり変更したいので、別紙経歴書を添えて通知します。

記

１．新管理技術者

（又は、新照査技術者）

２．旧管理技術者

（又は、旧照査技術者）

３．変更年月日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

４．変更理由

様式―１０

年　　月　　日

管理技術者

様

照査技術者（署名）

照　査　報　告　書

下記業務について、　　　　年　　月　　日に照査を行ったので、照査結果を別紙のとおり照査報告書として提出します。

記

１．委託業務の名称

２．履行期間　　　　　　　　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日

３．発注者

４．受注者

（※　照査報告書の様式は、受注者の任意とする。）

（※　照査技術者は、署名押印のうえ管理技術者に差し出す。）

様式―１１

業務打合せ・協議記録簿

| 第 回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発注者 承認印 | 室(所)長 | 課 長 |  | 総 括 主 査 | 監 督 職 員 | 受注者確認印 | 管理技術者 | 担 当 者 |  |  |
| 発注者名 |  |  |  |  |  |  | 受注者名 |  |  |  |
| 業務名 |  |  |  |  |  |  | 整理番号 |  |  |  |
| 出席者 | 発注者側 |  |  |  |  |  | 日 時 | 年 月 日（ ） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 場 所 |  |  |  |
|  | 受注者側 |  |  |  |  |  | 打合せ 方 式 | 会議・電話 |  |  |

（※　指示、協議は原則的に本協議記録簿による。）

（※　発注者の承認印の欄の中で、主任監督員等の欄は、打合せ・協議の内容により必要なときに設けること。）

様式―１２

年　　月　　日

発注者

監督職員　　職・氏名　　　　　　　　様

受注者

管理技術者名

業務計画書

委託業務の名称

上記業務について、別紙のとおり業務計画書を提出します。

（※　変更業務計画書の提出用として使用するときは、変更する理由を記載すること。）

様式―１３

貸与品借用書

年　　月　　日

発注者

監督職員　職・氏名　　　　　　　　様

受注者

管理技術者名

委託業務の名称

年　　月　　日委託契約に基づく下記貸与品等を受領したので提出します。

記

| 品 名 | 規格又は性能 | 単位 | 数量 | 貸与期間 | 受領場所又は引渡場所 | 返還場所 | 貸与条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注　１．貸与条件の欄は、監督職員が貸与するときに付した条件を記入する。

２．貸与品借用書の作成は、管理技術者でもよい。

３．守秘義務が求められた資料については複写してはならない。

様式―１４

貸与品返還書

年　　月　　日

発注者

監督職員　職・氏名　　　　　　　　様

受注者

管理技術者名

委託業務の名称

年　　月　　日委託契約に基づく貸与品等について、下記のとおり返還します。

記

| 品 名 | 規格又は性能 | 単位 | 数量 | 返還場所 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注　１．備考欄には、監督職員の受領印を押印する。

２．貸与品返還書の作成は、管理技術者でもよい。

様式―１５

年　　月　　日

発注者　○○広域振興局長

氏名　　　　　　　　　　様

受注者　住　所

氏　名

身分証明書交付願

年　　月　　日契約の○○○○業務を実施するにあたり、土地への立入りのための身分証明書の交付を下記のとおりお願いします。

記

| 氏 名 | 資 格 | 生年月日 | 住 所 |
| --- | --- | --- | --- |

様式―１６

年　　月　　日

発注者　○○広域振興局長

氏名　　　　　　　　　　　　様

受注者　住　所

氏　名

業務完了報告書

下記業務が、完了したので報告します。

記

１．委託業務の名称

２．業務委託料　　　　　　　￥

３．履行期限　　　　　　　　　　　年　　月　　日

４．完了年月日　　　　　　　　　　　年　　月　　日

様式―１７

年　　月　　日

発注者　○○広域振興局長

氏名　　　　　　　　　　　　様

受注者　住　所

氏　名

指定部分に係る（又は、引渡部分に係る）

業務完了報告書

下記業務の指定（又は引渡）部分に係る業務が、完了したので報告します。

記

１．委託業務の名称

２．業務委託料　　　　　　　￥

３．履行期限　　　　　　　　　　　年　　月　　日

４．指定（又は引渡）部分に係る業務の履行期限　　　　　　　　　年　　月　　日

５．部分引渡しに係る業務委託料　　　￥

６．指定（又は引渡）部分に係る業務の完了年月日　　　　　　　　年　　月　　日

様式―１８

年　　月　　日

受注者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　様

発注者　○○広域振興局長

氏名

検査通知書

このことについて、下記のとおり検査を行いますので通知します。

記

１．委託業務の名称

２．検査員

３．検査日時　　　　　　　年　　月　　日　　　　　時刻

４．検査場所

５．検査の種類

様式―１９

年　　月　　日

発注者　○○広域振興局長

氏名　　　　　　　　　　　様

受注者　住　所

氏　名

業務成果引渡書

委託業務の名称

上記業務について、　　　　年　　月　　日検査に合格したので、成果物を引渡します。

（指定部分（又は引渡部分）に係る成果物の場合は、その旨記入して運用する。）

様式―２０

年　　月　　日

発注者　○○広域振興局長

氏名　　　　　　　　　　　様

受注者　住　所

氏　名

履行期間の変更請求書

別紙理由により、下記のとおり履行期間の延長変更を請求します。

記

１．委託業務の名称

２．業務委託料　　　　　　　￥

３．履行期間　　　　　　　　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日

４．履行変更期間　　　　　　　　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日

（　　　　日間延長）

５．理　　　　　由　　　　　　　別紙のとおり

（※　別紙理由は、延長理由、延長日数の算定根拠、変更工程表その他の必要な資料を整理し作成する。）

様式―２１

年　　月　　日

発注者

監督職員　職・氏名　　　　　　　　　様

受注者

管理技術者名

部分使用同意書

委託業務の名称

年　　月　　日付け請求ありあました、上記業務の部分使用について異議がありませんので同意します。

記

１．使用部分

２．使用期間　　　　　　　　　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日

３．使用目的

４．使用者

（※　４．使用者については、明らかにする必要がある場合に記載する。）

様式―２２

年　　月　　日

発注者

監督職員　　職・氏名　　　　　　　　　　様

受注者

管理技術者名

事故報告書

①　発生日時

②　発生場所

③　委託業務の名称

④　業務委託料

⑤　履行期間

⑥　被害者（及び加害者）

⑦　物的被害

⑧　発生状況及び原因

⑨　安全管理状況、交通整理状況等

⑩　法令違反等の事実

⑪　労働基準監督署の見解

⑫　警察署の見解

⑬　今後の事故防止対策

⑭　被害者に対する補償

⑮　その他必要事項

⑯　添付書類（位置図、見取図、写真等）

（※　事故報告書の様式は、任意とする。なお、上記のような内容を必要により記載する。）

様式―２３

年　　月　　日

発注者

監督職員　職・氏名　　　　　　　　　様

受注者

管理技術者名

担当技術者届

委託業務の名称

年　　月　　日契約締結した上記の業務について、○○業務共通仕様書第　　　条第1項の規定に基づく担当技術者を下記のとおり定めたので提出します。

記

| 氏 名 | 担当業務内容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |

（注）１．この届出書には、担当技術者の経歴書を別紙様式により作成し、添付すること。

２．担当技術者が複数となる場合は、連名又は別葉により作成すること。

様式―２４

担当技術者経歴書

  - 氏　名・生年月日・（年齢）

  - 住　所

  - 学　歴

  - 会社等における地位

  - 会社等における勤務年数

  - 職　歴（業務経歴）

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

７．保有資格

| 技術士（総合管理部門） | 資格の有無 | 有 ・ なし |
| --- | --- | --- |
|  | 選択科目 |  |
|  | 合格年 |  |
|  | 登録番号 |  |
| 技術士 | 資格の有無 | 有 ・ なし |
|  | 選択科目 |  |
|  | 合格年 |  |
|  | 登録番号 |  |
| 農業土木技術管理士 | 資格の有無 | 有 ・ なし |
|  | 合格年 |  |
|  | 登録番号 |  |
| シビル・コンサルティング・マネジャー | 資格の有無 | 有 ・ なし |
|  | 選択科目 |  |
|  | 合格年 |  |
|  | 登録番号 |  |
| その他 | 資格の有無 |  |
|  | 選択科目 |  |
|  | 合格年 |  |
|  | 登録番号 |  |

様式―２５

年　　月　　日

発注者

監督職員　職・氏名　　　　　　　　　様

受注者

管理技術者名

担当技術者変更届

委託業務の名称

年　　月　　日契約締結した上記の業務について、○○業務共通仕様書第　　　条第1項の規定に基づく担当技術者を下記のとおり変更しましたので提出します。

記

| 氏 名 |  | 担当業務内容 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新任者 |  |  |  |
| 旧任者 |  |  |  |

（注）１．この届出書には、担当技術者の経歴書を別紙様式により作成し、添付すること。

２．担当技術者が複数となる場合は、連名又は別葉により作成すること。

様式―２６

年　　月　　日

発注者　○○広域振興局長

氏名　　　　　　　　　　様

受注者　住　所

氏　名

業務履行報告書

下記業務について、契約書第15条の規定に基づき業務履行報告書を提出します。

記

１．委託業務の名称

２．履行期間　　　　　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

| 月 別 | 予定工程 ％ （ ）は変更後 | 実施工程 ％ | 履行済業務の内訳 | 今後の業務の内訳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （注）１．業務履行報告書は、契約締結後毎月末に監督員に提出すること。 なお、業務内容等により監督職員が指示した場合はこの限りではない。 |  |  |  |  |  |