道路台帳図作成 (調査・測量業務)標準歩掛（公表用）

(１)　現地踏査(計画準備を含む。)

| 第 号 現 地 踏 査 (計画準備を含む。) 1km当単価表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単 | 金額 | 摘要 |
| 労務費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 測量技師 |  | 人 | 0.4 |  |  | うち外業0.3人 |
|  | 測量技師補 |  | 人 | 0.4 |  |  | うち外業0.3人 |
| 機械経費 |  |  |  |  |  |  | 人件費の1.5% |
| 材料費 |  |  |  |  |  |  | 人件費の1.0% |

(２)　３級基準点測量(永久標識なし、伐採なし。)

設計業務等標準積算基準書を準用する。

(備考)

変化率は、設計業務等標準積算基準書の基準点測量変化率を準用する。

(３)　４級基準点測量(永久標識なし、伐採なし。)

設計業務等標準積算基準書を準用する。

(備考)

変化率は、設計業務等標準積算基準書の基準点測量変化率を準用する。

(４)　現地測量(確認印を得る。)

| 第 号 現地測量 1km当単価表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 労務費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 測量技師 |  | 人 | 3.0 |  |  | うち外業1.5人 |
|  | 測量技師補 |  | 人 | 11.0 |  |  | うち外業7.0人 |
|  | 測量助手 |  | 人 | 14.0 |  |  | うち外業6.0人 |
|  | 普通作業員 |  | 人 | 5.0 |  |  | うち外業5.0人 |
|  | 立会人 |  |  |  |  |  | 必要に応じて |
| 機械経費 |  |  |  |  |  |  | 直接人件費の2.0% |
| 材料費 |  | ポリエステル フィルム#300 |  |  |  |  | 直接人件費の0.5% |

(備考)

変化率は、設計業務等標準積算基準書の現地測量変化率(1/500)を準用する。

(５)　現地測量(改良工事等に伴う補正)

| 第 号 現地測量 1km当単価表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 労務費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 測量技師 |  | 人 | 2.0 |  |  | うち外業1.0人 |
|  | 測量技師補 |  | 人 | 9.0 |  |  | うち外業5.0人 |
|  | 測量助手 |  | 人 | 12.0 |  |  | うち外業5.0人 |
|  | 普通作業員 |  | 人 | 5.0 |  |  | うち外業5.0人 |
| 機械経費 |  |  |  |  |  |  | 直接人件費の2.0% |
| 材料費 |  | ポリエステル フィルム#300 |  |  |  |  | 直接人件費の0.5% |

(備考)

変化率は、設計業務等標準積算基準書の現地測量変化率(1/500)を準用する。

(６)　現地測量(交通安全施設整備等に伴う補正)

| 第 号 現地測量(確認印の省略) 1km当単価表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 労務費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 測量技師 |  | 人 | 1.9 |  |  | うち外業1.3人 |
|  | 測量技師補 |  | 人 | 6.8 |  |  | うち外業3.5人 |
|  | 測量助手 |  | 人 | 11.3 |  |  | うち外業4.4人 |
|  | 普通作業員 |  | 人 | 3.2 |  |  | うち外業3.2人 |
| 機械経費 |  |  |  |  |  |  | 直接人件費の1.5% |
| 材料費 |  | ポリエステル フィルム#300 |  |  |  |  | 直接人件費の0.5% |

(備考)

変化率は、設計業務等標準積算基準書の現地測量変化率(1/500)を準用する。

(７)　現地測量(測点修正等面積計算)

| 第 号 現地測量(測点修正等面積計算) 1km当単価表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 労務費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 測量技師補 |  | 人 | 1.4 (1.3) |  |  | ( )数字は面積計算のみの場合に適用 |
|  | 測量助手 |  | 人 | 1.8 (0.6) |  |  | ( )数字は面積計算のみの場合に適用 |
| 機械経費 |  |  |  |  |  |  | 直接人件費の0.5% |
| 材料費 |  |  |  |  |  |  | 直接人件費の0.5% |

(８)　現地仮杭設置

設計業務等標準積算基準書の用地幅杭設置測量を準用する。

(備考)

変化率は、路線測量(設計業務等標準積算基準書)の変化率を準用する。ただし、地形による変化率のみを適用し、交通量による補正は行わない。

(９)　CADトレース外(1測板の残り)

| 第 号 CADトレース外(１測板の残り) 1km当単価表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 労務費 |  |  |  |  |  |  | レイヤー編集を含む。 |
|  | 測量技師補 |  | 人 | 0.5 |  |  | 内業 |
|  | 測量助手 |  | 人 | 5.0 |  |  | 内業 |
| 機械経費 |  |  | 式 | 1.0 |  |  | 直接人件費の0.5% |
| 材料費 |  | ポリエステル フィルム#300 | 式 | 1.0 |  |  | 直接人件費の1.5% |

(備考)

変化率は、設計業務等標準積算基準書の現地測量変化率(1/500)を準用する。

(10)　土地登記簿調査

| 第 号 土 地 登 記 簿 調 査 1km当単価表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 労務費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 測量技師補 |  | 人 | 1.0 |  |  |  |
|  | 測量助手 |  | 人 | 1.0 |  |  |  |
| 材料費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雑材料 | 閲覧手数料 | 筆 |  |  |  | 標準30筆 |

(11)　地図転写

| 第 号 地 図 転 写 1km当単価表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 労務費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 測量技師補 |  | 人 | 0.6 |  |  |  |
|  | 測量助手 |  | 人 | 0.6 |  |  |  |
| 材料費 |  | 用紙、 閲覧手数料含む。 |  |  |  |  | 人件費の50.5% |

(12)　道路台帳専用の永久基準点標

| 第 号 永 久 基 準 点 標 10基当単価表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 労務費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通作業員 |  | 人 | 4.6 |  |  |  |
| 材料費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根巻BL | 320×320×250mm | ヶ | 10 | 1,500 |  |  |
|  | 地先境界BL | A種120×120×600mm | ヶ | 50 |  |  |  |
|  | 雑材料 |  | 式 | 1 |  |  | 材料費の0.5% |

(13)　境界鋲設置

| 第 号 境 界 鋲 設 置 1枚当単価表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 労務費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通作業員 |  | 人 | 0.05 |  |  |  |
| 材料費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 境界鋲 | アルミ製 | 枚 |  | 1,056 |  | 2穴ボルトタイプ |

(14) 無散水消雪施設等台帳整備

| 第 号 無散水消雪施設等台帳整備 1箇所当単価表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 労務費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 測量技師 |  | 人 | 0.3 |  |  |  |
|  | 測量助手 |  | 人 | 3.0 |  |  |  |
| 材料費 |  |  | 式 | 1 |  |  | 人件費の1% |

(備考)

以前に無散水消雪施設等の構造等が作図されており、その施設(同一の熱源方式)を使用し、単に消雪パネルのみを延伸した場合の補正は、割付図及び配管系統図の作図のため、1箇所当たり本歩掛の10%を計上する。

(15)　調査協議費

| 第 号 調 査 協 議 費 1回当単価表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 協議費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 測量技師 |  | 人 | 0.5 |  |  |  |
|  | 測量技師補 |  | 人 | 0.5 |  |  |  |

(16)　印刷製本費(新規の場合)

| 第 号 印 刷 製 本 費(新規の場合) 1式 単価表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 労務費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 測量助手 |  | 人 |  |  |  | 0.19人/km |
| 材料費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用紙等 | 第二原図 | Km |  | 11,500 |  |  |
|  | 黒表紙 | 求積図用 | 部 |  | 4,400 |  |  |
|  | 〃 | 台帳図用 | 冊 |  | 3,600 |  |  |
|  | 箱 | 第一、第二原図 | 箱 |  | 5,000 |  |  |
|  | 台帳図製本 | 県庁、事務所 | 冊 |  | 4,000 |  |  |
|  | 雑品 |  | 式 | 1.0 |  |  | 材料費の0.5% |

(17)　印刷製本費(補正の場合)

| 第 号 印 刷 製 本 費(補正の場合) 1式 単価表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 労務費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 測量助手 |  | 人 |  |  |  | 0.19人/km |
| 材料費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用紙等 | 第二原図焼付 | Km |  | 10,500 |  | 補正延長 +CADトレース |
|  | 台帳図製本 | 県庁、事務所 | 冊 |  | 3,000 |  |  |
|  | 雑品 |  | 式 | 1.0 |  |  | 材料費の0.5% |