東日本大震災に伴う県発注工事の前金払の取扱いの一部改正に係る新旧対照表

| 改正前 | 改正後 |
| --- | --- |
| 東日本大震災に伴う県発注工事の前金払の取扱い 総務第15号 平成23年５月６日 【沿革】平成23年５月６日付け総務第15号制定 １ 概要 (1) 県営建設工事の前金払の割合を請負代金額の「10分の４」から「10分の５」に引き上げる。 (2) 県営建設工事の中間前金払の対象を「請負代金額が 1,000万円以上で、かつ、工期が 150日を超える工事（債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が 1,000万円以上で、かつ、当該会計年度の工事実施期間が 150日を超える工事）」から「請負代金額が300万円以上の工事（債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が300万円以上である工事）」に拡大する。 ２ 理由 (1) 地方自治法施行令及び同法施行規則が改正され、前金払の割合が引き上げられたことに伴うもの。 (2) 受注者の資金確保、下請企業等への早期支払い確保のため、中間前金払の対象を拡大するもの。 ３ 内容（別紙読替対照表のとおり。） (1) 前金払の割合の引上げ 前金払の割合を10分の５に引き上げ、岩手県建設工事請負契約書例文別記を以下のとおり読み替え適用する。ただし、低入札価格調査の対象となった工事に係る契約を除く。 ① 別記第34条第１項に規定する前金払の割合を「10分の４」とあるのは「10分の５」に読み替える。 ② 別記第34条第５項に規定する請負代金額が著しく増額された場合の前金払の割合を「10分の４」とあるのは「10分の５」に、中間前金払を受けているときの割合を「10分の６」とあるのは「10分の７」に読み替える。 ③ 別記第34条第６項に規定する請負代金額が著しく減額された場合の前金払の割合を「10分の５」とあるのは「10分の６」に、中間前金払を受けているときの割合を「10分の６」とあるのは「10分の７」に読み替える。 (2) 中間前金払の対象の拡大中間前金払に係る取扱いについての読み替え ① 「岩手県営建設工事請負契約書例文等の改正及び中間前金払に係る取扱いについて」（平成11年３月30日建振第 368号土木部長通知）別添３中間前金払いに係る取扱いについて 中、趣旨を「10分の４以内の前金払」及び「最大10分の６」とあるのはそれぞれ「10分の５以内の前金払」及び「最大10分の７」に、中間前金払の対象となる工事を「請負代金額が 1,000万円以上で、かつ、工期が 150日を超える工事」とあるのは「請負代金額が300万円以上の工事」に、債務負担行為に係る特例を「いずれかの会計年度の出来高予定額が 1,000万円以上で、かつ、当該会計年度の工事実施期間が 150日を超える」とあるのは「いずれかの会計年度の出来高予定額が300万円以上である」に、中間前金払を支出した後の前金払の合計額の限度額を「10分の６」とあるのは「10分の７」に読み替える。 ② 「条件付一般競争入札実施要領」様式第４号条件付一般競争入札説明書 中、中間前金払の対象工事を「請負代金額が 1,000万円以上で、かつ、工期が 150日を超える工事（債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が 1,000万円以上で、かつ、当該会計年度の工事実施期間が 150日を超える工事）」とあるのは「請負代金額が300万円以上の工事（債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が300万円以上である工事）」に読み替える。 ４ 施行時期及び対象工事 (1) 平成23年５月６日以降に新たに契約を締結する県営建設工事で、県内において施工する工事。 (2) 平成23年３月12日以降に契約を締結し、平成23年５月６日以降に変更契約を締結する県営建設工事で、県内において施工する工事。 | 東日本大震災に伴う県発注工事の前金払の取扱い 総務第15号 平成23年５月６日 【沿革】平成23年５月６日付け総務第15号制定、令和３年３月８日付け出総第342号一部改正 １ 概要 県営建設工事の前金払の割合を請負代金額の「10分の４」から「10分の５」に引き上げる。 ２ 理由 地方自治法施行令及び同法施行規則が改正され、前金払の割合が引き上げられたことに伴うもの。 ３ 内容（別紙読替対照表のとおり。） (1) 岩手県建設工事請負契約書例文別記の読み替え 前金払の割合を10分の５に引き上げ、岩手県建設工事請負契約書例文別記を以下のとおり読み替え適用する。ただし、低入札価格調査の対象となった工事に係る契約を除く。 ① 別記第34条第１項に規定する前金払の割合を「10分の４」とあるのは「10分の５」に読み替える。 ② 別記第34条第５項に規定する請負代金額が著しく増額された場合の前金払の割合を「10分の４」とあるのは「10分の５」に、中間前金払を受けているときの割合を「10分の６」とあるのは「10分の７」に読み替える。 ③ 別記第34条第６項に規定する請負代金額が著しく減額された場合の前金払の割合を「10分の５」とあるのは「10分の６」に、中間前金払を受けているときの割合を「10分の６」とあるのは「10分の７」に読み替える。 (2) 中間前金払に係る取扱いについての読み替え 「岩手県営建設工事請負契約書例文等の改正及び中間前金払に係る取扱いについて」（平成11年３月30日建振第 368号土木部長通知）別添３中間前金払いに係る取扱いについて 中、趣旨を「10分の４以内の前金払」及び「最大10分の６」とあるのはそれぞれ「10分の５以内の前金払」及び「最大10分の７」に、中間前金払を支出した後の前金払の合計額の限度額を「10分の６」とあるのは「10分の７」に読み替える。 ４ 施行時期及び対象工事 (1) 平成23年５月６日以降に新たに契約を締結する県営建設工事で、県内において施工する工事。 (2) 平成23年３月12日以降に契約を締結し、平成23年５月６日以降に変更契約を締結する県営建設工事で、県内において施工する工事。 |
| 改正理由 | 震災特例制度見直しに伴う所要の整備 |

東日本大震災に伴う県発注工事の前金払の取扱いの一部改正に係る新旧対照表

| 改正前 | 改正後 |
| --- | --- |
| 岩手県営建設工事請負契約書例文 読替対照表 〔略〕 岩手県営建設工事請負契約書例文等の改正及び中間前金払に係る取扱いについて（H11.3.30付建振第368号土木部長通知）読替対照表 現行 読替後 【別添３】 中間前金払に係る取扱いについて １ 趣旨 中間前金払とは、工事着手時に支払う請負代金額の10分の４以内の前払金に加えて、工事の中間段階にさらに請負代金額の10分の２以内を前払金として支払うものであり、請負者は、前払金として請負代金額の最大10分の６まで受け取ることができる制度である。 中間前金払については、平成11年２月17日に地方自治法施行令及び地方自治法施行規則が一部改正されたことに伴い、出納局長より「公共工事に係る前金払について」（平成11年３月11日付け出第 164号）により制度の実施について通知されたところであるが、この取扱いは、実施に係る事務取扱いについて必要な事項を定めるものである。 ２ 中間前金払の対象となる工事及び経費の範囲 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第 184号）第５条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、工事１件の請負代金額が 1,000万円以上で、かつ、工期が 150日を超える工事について、次の要件のすべてに該当するものに係る当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費とする。 なお、契約締結にあたり、中間前金払を請求する旨の届出を行っている場合には、部分払は行わないものとする。 (1) 工期の２分の１を経過していること。 (2) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 (3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上の額に相当するものであること。 【別添３】 中間前金払に係る取扱いについて １ 趣旨 中間前金払とは、工事着手時に支払う請負代金額の10分の５以内の前払金に加えて、工事の中間段階にさらに請負代金額の10分の２以内を前払金として支払うものであり、請負者は、前払金として請負代金額の最大10分の７まで受け取ることができる制度である。 中間前金払については、平成11年２月17日に地方自治法施行令及び地方自治法施行規則が一部改正されたことに伴い、出納局長より「公共工事に係る前金払について」（平成11年３月11日付け出第 164号）により制度の実施について通知されたところであるが、この取扱いは、実施に係る事務取扱いについて必要な事項を定めるものである。 ２ 中間前金払の対象となる工事及び経費の範囲 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第 184号）第５条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、工事１件の請負代金額が300万円以上の工事について、次の要件のすべてに該当するものに係る当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費とする。 なお、契約締結にあたり、中間前金払を請求する旨の届出を行っている場合には、部分払は行わないものとする。 (1) 工期の２分の１を経過していること。 (2) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 (3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上の額に相当するものであること。 | 岩手県営建設工事請負契約書例文 読替対照表 〔略〕 岩手県営建設工事請負契約書例文等の改正及び中間前金払に係る取扱いについて（H11.3.30付建振第368号土木部長通知）読替対照表 現行 読替後 【別添３】 中間前金払に係る取扱いについて １ 趣旨 中間前金払とは、工事着手時に支払う請負代金額の10分の４以内の前払金に加えて、工事の中間段階にさらに請負代金額の10分の２以内を前払金として支払うものであり、請負者は、前払金として請負代金額の最大10分の６まで受け取ることができる制度である。 中間前金払については、平成11年２月17日に地方自治法施行令及び地方自治法施行規則が一部改正されたことに伴い、出納局長より「公共工事に係る前金払について」（平成11年３月11日付け出第 164号）により制度の実施について通知されたところであるが、この取扱いは、実施に係る事務取扱いについて必要な事項を定めるものである。 ２ 〔略〕 【別添３】 中間前金払に係る取扱いについて １ 趣旨 中間前金払とは、工事着手時に支払う請負代金額の10分の５以内の前払金に加えて、工事の中間段階にさらに請負代金額の10分の２以内を前払金として支払うものであり、請負者は、前払金として請負代金額の最大10分の７まで受け取ることができる制度である。 中間前金払については、平成11年２月17日に地方自治法施行令及び地方自治法施行規則が一部改正されたことに伴い、出納局長より「公共工事に係る前金払について」（平成11年３月11日付け出第 164号）により制度の実施について通知されたところであるが、この取扱いは、実施に係る事務取扱いについて必要な事項を定めるものである。 ２ 〔略〕 |
| 改正理由 | 震災特例制度見直しに伴う所要の整備 |

東日本大震災に伴う県発注工事の前金払の取扱いの一部改正に係る新旧対照表

| 改正前 | 改正後 |
| --- | --- |
| 現行 読替後 ３ 債務負担行為に係る特例 ２に掲げる対象工事について、債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が 1,000万円以上で、かつ、当該会計年度の工事実施期間が 150日を超える工事を対象とするものであること。この場合においては、２の①及び②中「工期の２分の１」とあるのは、「当該会計年度の工事実施期間の２分の１」と、２の③中「請負代金の額の２分の１」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額の２分の１」と読み替えて準用するものとし、中間前払金の支払を受けている会計年度においては、部分払（当該会計年度末における部分払を除く。）は行わないものとする。 ただし、いずれかの会計年度において出来高予定額が 1,000万円以上で、かつ、当該会計年度の工事実施期間が 150日を超えることにより、契約締結にあたり中間前金払を請求する旨の届出を行っている工事であっても、当該基準を満たさない会計年度については、中間前金払は行わないものとし、当該会計年度については部分払を行うことができる。 ４ 中間前金払の割合 請負代金額の10分の２以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代 金額の10分の６を超えてはならないものとする。 （中略） 別紙３ 入 札 条 件 １ 中間前金払と部分払の選択について 請負代金額が 1,000万円以上で、かつ、工期が 150日を超える工事（債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が 1,000万円以上で、かつ、当該会計年度の工事実施期間が 150日を超える工事）については、中間前金払を請求できるので、この場合は、中間前金払と部分払のいずれかを選択するものとする。 なお、その選択については、落札決定後に届け出るものとし、その後においては変更することができない。 （以下略） ３ 債務負担行為に係る特例 ２に掲げる対象工事について、債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が300万円以上である工事を対象とするものであること。この場合においては、２の①及び②中「工期の２分の１」とあるのは、「当該会計年度の工事実施期間の２分の１」と、２の③中「請負代金の額の２分の１」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額の２分の１」と読み替えて準用するものとし、中間前払金の支払を受けている会計年度においては、部分払（当該会計年度末における部分払を除く。）は行わないものとする。 ただし、いずれかの会計年度において出来高予定額が300万円以上であることにより、契約締結にあたり中間前金払を請求する旨の届出を行っている工事であっても、当該基準を満たさない会計年度については、中間前金払は行わないものとし、当該会計年度については部分払を行うことができる。 ４ 中間前金払の割合 請負代金額の10分の２以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代 金額の10分の７を超えてはならないものとする。 （中略） 別紙３ 入 札 条 件 １ 中間前金払と部分払の選択について 請負代金額が300万円以上の工事（債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が300万円以上である工事）については、中間前金払を請求できるので、この場合は、中間前金払と部分払のいずれかを選択するものとする。 なお、その選択については、落札決定後に届け出るものとし、その後においては変更することができない。 （以下略） 理由 東日本大震災の迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、被災地域における公共事業の適正かつ円滑な施工の確保が必要であるから、中間前金払の対象工事を拡大しようとするものであること。 | 現行 読替後 ３ 〔略〕 ４ 中間前金払の割合 請負代金額の10分の２以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代 金額の10分の６を超えてはならないものとする。 （以下略） ３ 〔略〕 ４ 中間前金払の割合 請負代金額の10分の２以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代 金額の10分の７を超えてはならないものとする。 （以下略） 理由 東日本大震災に伴い地方自治法施行令及び同法施行規則の前金払の割合が引き上げられたことによる所要の整備 |
| 改正理由 | 震災特例制度見直しに伴う所要の整備 |

東日本大震災に伴う県発注工事の前金払の取扱いの一部改正に係る新旧対照表

| 改正前 | 改正後 |
| --- | --- |
| 条件付一般競争入札実施要領読替対照表 現行 読替後 様式第４号 条件付一般競争入札説明書 1～８（略） ９ 中間前金払と部分払 (1) 請負代金額が1,000万円以上で、かつ、工期が150日を超える工事（債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が1,000万円以上で、かつ、当該会計年度の工事実施期間が150日を超える工事）については、中間前金払を請求できるので、この場合は、中間前金払と部分払のいずれかを選択するものとする。 なお、その選択については、落札決定後に届け出るものとし、その後においては変更することができない。 （以下略） 様式第４号 条件付一般競争入札説明書 1～８（略） ９ 中間前金払と部分払 (1) 請負代金額が300万円以上の工事（債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が300万円以上の工事）については、中間前金払を請求できるので、この場合は、中間前金払と部分払のいずれかを選択するものとする。 なお、その選択については、落札決定後に届け出るものとし、その後においては変更することができない。 （以下略） 理由 東日本大震災の迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、被災地域における公共事業の適正かつ円滑な施工の確保が必要であるから、中間前金払の対象工事を拡大しようとするものであること。 | 削除 |
| 改正理由 | 震災特例制度見直しに伴う所要の整備 |

東日本大震災に伴う県発注工事の前金払の取扱いの一部改正に係る新旧対照表

| 改正前 | 改正後 |
| --- | --- |
| 【HP掲載用】 １ 趣旨 東日本大震災の迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、地方自治法施行令及び同法施行規則が改正されたことを受け、県発注工事の前金払の割合の引上げ等を行い公共工事の適正かつ円滑な施工の確保をしようとするものです。 ２ 取扱いの要点 (1) 県営建設工事の前金払の割合を請負代金額の「10分の4」から「10分の5」に引き上げます。 (2) 県営建設工事の中間前金払の対象を「請負代金額が1,000万円以上で、かつ、工期が150日を超える工事（債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が1,000万円以上で、かつ、当該会計年度の工事実施期間が150日を超える工事）」から「請負代金額が300万円以上の工事（債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が300万円以上の工事）」に拡大します。 ３ 改正内容 (1) ｢岩手県営建設工事請負契約書例文」の読み替え ① 別記第34条第1項及び第5項に規定する前金払の割合を「10分の4」とあるのは「10分の5」に読み替えます。 ② 別記第34条第5項に規定する請負代金額が著しく増額された場合の前金払の割合を「10分の4」とあるのは「10分の5」に、中間前金払を受けているときの割合を「10分の6」とあるのは｢10分の7」に読み替えます。 ③ 別記第34条第6項に規定する請負代金額が著しく減額された場合の前金払の割合を「10分の5」とあるのは「10分の6」に、中間前金払を受けているときの割合を「10分の6」とあるのは｢10分の7」に読み替えます。 (2) ｢条件付一般競争入札実施要領様式第4号条件付一般競争入札説明書」等の読み替え 中間前金払の対象工事を「請負代金額が1,000万円以上で、かつ、工期が150日を超える工事（債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が1,000万円以上で、かつ、当該会計年度の工事実施期間が150日を超える工事）」から「請負代金額が300万円以上の工事（債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が300万円以上の工事）」に読み替えます。 ４ 対象工事 次のいずれかに該当する工事が対象工事となります。 (1) 平成23年5月6日以降に新たに契約を締結する県営建設工事で、県内において施工する工事 (2) 平成23年3月12日以降に契約を締結し、平成23年5月6日以降に変更契約を締結した県営建設工事で、県内において施工する工事 ５ 低入札価格調査の対象となった工事の取扱い 低入札価格調査の対象となった県営建設工事に係る前金払いの割合については、今回の措置の対象としません。（従来どおり10分の2以内） | 【HP掲載用】 １ 趣旨 東日本大震災の迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、地方自治法施行令及び同法施行規則が改正されたことを受け、県発注工事の前金払の割合の引上げを行い公共工事の適正かつ円滑な施工の確保をしようとするものです。 ２ 取扱いの要点 県営建設工事の前金払の割合を請負代金額の「10分の4」から「10分の5」に引き上げます。 ３ 改正内容 ｢岩手県営建設工事請負契約書例文」の読み替え (1) 別記第34条第1項及び第5項に規定する前金払の割合を「10分の4」とあるのは「10分の5」に読み替えます。 (2) 別記第34条第5項に規定する請負代金額が著しく増額された場合の前金払の割合を「10分の4」とあるのは「10分の5」に、中間前金払を受けているときの割合を「10分の6」とあるのは｢10分の7」に読み替えます。 (3) 別記第34条第6項に規定する請負代金額が著しく減額された場合の前金払の割合を「10分の5」とあるのは「10分の6」に、中間前金払を受けているときの割合を「10分の6」とあるのは｢10分の7」に読み替えます。 ４ 対象工事 次のいずれかに該当する工事が対象工事となります。 (1) 平成23年5月6日以降に新たに契約を締結する県営建設工事で、県内において施工する工事 (2) 平成23年3月12日以降に契約を締結し、平成23年5月6日以降に変更契約を締結した県営建設工事で、県内において施工する工事 ５ 低入札価格調査の対象となった工事の取扱い 低入札価格調査の対象となった県営建設工事に係る前金払いの割合については、今回の措置の対象としません。（従来どおり10分の2以内） |
| 改正理由 | 震災特例制度見直しに伴う所要の整備 |

# Text boxes

東日本大震災に伴う県発注工事の前金払の取扱いについて

東日本大震災に伴う県発注工事の前金払の取扱いについて