低入札価格調査制度に関する事務処理要領の一部改正に係る新旧対照表

| 改 正 前 | 改 正 後 |
| --- | --- |
| 低入札価格調査制度に関する事務処理要領 平成15年1月28日 総務第1100号 〔沿革〕平成8年8月1日付け建振第153号制定、平成9年4月1日一部改正、平成12年1月18日一部改正、平成15年1月28日付け総務第1100号全部改正、平成16年３月29日付け総務第1300号一部改正、平成16年７月８日付け総務第 268-1号一部改正、平成17年１月27日付け総務第886号一部改正、平成17年８月25日付け総務第513-1号一部改正、平成18年3月24日付け総務第1125号一部改正、平成19年6月21日付け総務第306号一部改正、平成19年10月15日付け総務第687号一部改正、平成21年1月19日付け総務第929号一部改正、平成21年3月30日付け総務第1252号一部改正、平成21年5月18日付け総務第149号一部改正、平成21年10月30日付け総務第720号一部改正、平成22年3月15日付け総務第1183号一部改正、平成23年3月25日付け総務第428号一部改正、平成23年5月16日付け総務第23号一部改正、平成24年2月16日付け総務第261号一部改正、平成25年5月20日付け総務第39号一部改正、平成25年7月5日付け総務第82号一部改正、平成25年10月17日付け総務第172号一部改正、平成28年５月９日付け総務第37号一部改正、平成29年５月15日付け総務第44号一部改正、平成31年３月28日付け総務第236号一部改正、平成31年３月29日付け総務第242号一部改正、令和元年５月16日付け出総第９号一部改正、令和２年３月17日付け出総第282号一部改正、令和２年９月16日付け出総第160号一部改正、令和３年３月８日付け出総第345号一部改正、令和４年３月15日付け出総第342号一部改正 第１～第14 〔略〕 附 則（平成15年１月28日付け出総第1100号）～（令和４年３月15日付け出総第342号） 〔略〕 | 低入札価格調査制度に関する事務処理要領 平成15年1月28日 総務第1100号 〔沿革〕平成8年8月1日付け建振第153号制定、平成9年4月1日一部改正、平成12年1月18日一部改正、平成15年1月28日付け総務第1100号全部改正、平成16年３月29日付け総務第1300号一部改正、平成16年７月８日付け総務第 268-1号一部改正、平成17年１月27日付け総務第886号一部改正、平成17年８月25日付け総務第513-1号一部改正、平成18年3月24日付け総務第1125号一部改正、平成19年6月21日付け総務第306号一部改正、平成19年10月15日付け総務第687号一部改正、平成21年1月19日付け総務第929号一部改正、平成21年3月30日付け総務第1252号一部改正、平成21年5月18日付け総務第149号一部改正、平成21年10月30日付け総務第720号一部改正、平成22年3月15日付け総務第1183号一部改正、平成23年3月25日付け総務第428号一部改正、平成23年5月16日付け総務第23号一部改正、平成24年2月16日付け総務第261号一部改正、平成25年5月20日付け総務第39号一部改正、平成25年7月5日付け総務第82号一部改正、平成25年10月17日付け総務第172号一部改正、平成28年５月９日付け総務第37号一部改正、平成29年５月15日付け総務第44号一部改正、平成31年３月28日付け総務第236号一部改正、平成31年３月29日付け総務第242号一部改正、令和元年５月16日付け出総第９号一部改正、令和２年３月17日付け出総第282号一部改正、令和２年９月16日付け出総第160号一部改正、令和３年３月８日付け出総第345号一部改正、令和４年３月15日付け出総第342号一部改正、令和４年６月21日付け出総第80号一部改正 第１～第14 〔略〕 附 則（平成15年１月28日付け出総第1100号）～（令和４年３月15日付け出総第342号） 〔略〕 附 則（令和４年６月21日付け出総第80号） この要領は、令和４年４月１日以降に締結される契約について適用する。 |
| 改正理由 | 岩手県営建設工事請負契約書例文の一部改正に伴う所要の整備 |

低入札価格調査制度に関する事務処理要領の一部改正に係る新旧対照表

| 改 正 前 | 改 正 後 |
| --- | --- |
| 別紙1－1（第４関係）〔予定価格5億円以上の工事（特定調達契約対象外工事）〕 入札条件 〔略〕 1～5 〔略〕 6. 低入札価格調査の対象となった者との契約の取扱いについて (1) 調査基準価格に満たない価格の入札を行い、低入札価格調査の対象となった者との契約に係る契約保証の額は、請負代金額の10分の３以上とし、岩手県営建設工事請負契約書別記（以下「別記」という。）条項は以下のとおり読み替えて適用します。 ① 別記第４条第２項の規定中「請負代金額の10分の１以上」とあるのは「請負代金額の10分の３以上」と読み替えて適用する。 ② 別記第４条第５項中「請負代金額の10分の１」とあるのは「請負代金額の10分の３」と読み替えて適用する。 ③ 〔略〕 (2) 調査基準価格に満たない価格の入札を行い、低入札価格調査の対象となった者との契約に係る前払金の額は、請負代金額の10分の２以内とし、別記条項は以下のとおり読み替えて適用します。 なお、工事の進捗に伴う中間前払金又は部分払の請求を妨げるものではないことを申し添えます。 ① 別記第34条第１項中「請負代金額の10分の４以内」とあるのは「請負代金額の10分の２以内」と読み替えて適用する。 ② 別記第34条第５項中「請負代金額の10分の４」とあるのは「請負代金額の10分の２」と、「10分の６」とあるのは「10分の４」と読み替えて適用する。 ③ 別記第34条第６項中「請負代金額の10分の５」とあるのは「請負代金額の10分の３」と、「10分の６」とあるのは「10分の４」と読み替えて適用する。 (3)、(4) 〔略〕 | 別紙1－1（第４関係）〔予定価格5億円以上の工事（特定調達契約対象外工事）〕 入札条件 〔略〕 1～5 〔略〕 6. 低入札価格調査の対象となった者との契約の取扱いについて (1) 調査基準価格に満たない価格の入札を行い、低入札価格調査の対象となった者との契約に係る契約保証の額は、請負代金額の10分の３以上とし、岩手県営建設工事請負契約書別記（以下「別記」という。）条項は以下のとおり読み替えて適用します。 ① 別記第４条第３項の規定中「請負代金額の10分の１以上」とあるのは「請負代金額の10分の３以上」と読み替えて適用する。 ② 別記第４条第６項中「請負代金額の10分の１」とあるのは「請負代金額の10分の３」と読み替えて適用する。 ③ 〔略〕 (2) 調査基準価格に満たない価格の入札を行い、低入札価格調査の対象となった者との契約に係る前払金の額は、請負代金額の10分の２以内とし、別記条項は以下のとおり読み替えて適用します。 なお、工事の進捗に伴う中間前払金又は部分払の請求を妨げるものではないことを申し添えます。 ① 別記第34条第１項中「請負代金額の10分の４以内」とあるのは「請負代金額の10分の２以内」と読み替えて適用する。 ② 別記第34条第６項中「請負代金額の10分の４」とあるのは「請負代金額の10分の２」と、「10分の６」とあるのは「10分の４」と読み替えて適用する。 ③ 別記第34条第７項中「請負代金額の10分の５」とあるのは「請負代金額の10分の３」と、「10分の６」とあるのは「10分の４」と読み替えて適用する。 (3)、(4) 〔略〕 |
| 別紙1－2（第４関係）〔予定価格5億円未満の工事〕 入札条件 〔略〕 1～4 〔略〕 5. 低入札価格調査の対象となった者との契約の取扱いについて (1) 調査基準価格に満たない価格の入札を行い、低入札価格調査の対象となった者との契約に係る契約保証の額は、請負代金額の10分の３以上とし、岩手県営建設工事請負契約書別記（以下「別記」という。）条項は以下のとおり読み替えて適用します。 ① 別記第４条第２項の規定中「請負代金額の10分の１以上」とあるのは「請負代金額の10分の３以上」と読み替えて適用する。 ② 別記第４条第５項中「請負代金額の10分の１」とあるのは「請負代金額の10分の３」と読み替えて適用する。 ③ 〔略〕 (2) 調査基準価格に満たない価格の入札を行い、低入札価格調査の対象となった者との契約に係る前払金の額は、請負代金額の10分の２以内とし、別記条項は以下のとおり読み替えて適用します。 なお、工事の進捗に伴う中間前払金又は部分払の請求を妨げるものではないことを申し添えます。 ① 別記第34条第１項中「請負代金額の10分の４以内」とあるのは「請負代金額の10分の２以内」と読み替えて適用する。 ② 別記第34条第５項中「請負代金額の10分の４」とあるのは「請負代金額の10分の２」と、「10分の６」とあるのは「10分の４」と読み替えて適用する。 ③ 別記第34条第６項中「請負代金額の10分の５」とあるのは「請負代金額の10分の３」と、「10分の６」とあるのは「10分の４」と読み替えて適用する。 (3)、(4) 〔略〕 | 別紙1－2（第４関係）〔予定価格5億円未満の工事〕 入札条件 〔略〕 1～5 〔略〕 6. 低入札価格調査の対象となった者との契約の取扱いについて (1) 調査基準価格に満たない価格の入札を行い、低入札価格調査の対象となった者との契約に係る契約保証の額は、請負代金額の10分の３以上とし、岩手県営建設工事請負契約書別記（以下「別記」という。）条項は以下のとおり読み替えて適用します。 ① 別記第４条第３項の規定中「請負代金額の10分の１以上」とあるのは「請負代金額の10分の３以上」と読み替えて適用する。 ② 別記第４条第６項中「請負代金額の10分の１」とあるのは「請負代金額の10分の３」と読み替えて適用する。 ③ 〔略〕 (2) 調査基準価格に満たない価格の入札を行い、低入札価格調査の対象となった者との契約に係る前払金の額は、請負代金額の10分の２以内とし、別記条項は以下のとおり読み替えて適用します。 なお、工事の進捗に伴う中間前払金又は部分払の請求を妨げるものではないことを申し添えます。 ① 別記第34条第１項中「請負代金額の10分の４以内」とあるのは「請負代金額の10分の２以内」と読み替えて適用する。 ② 別記第34条第６項中「請負代金額の10分の４」とあるのは「請負代金額の10分の２」と、「10分の６」とあるのは「10分の４」と読み替えて適用する。 ③ 別記第34条第７項中「請負代金額の10分の５」とあるのは「請負代金額の10分の３」と、「10分の６」とあるのは「10分の４」と読み替えて適用する。 (3)、(4) 〔略〕 |
| 別紙1－3（第４関係）〔特定調達契約対象工事〕 入札条件 〔略〕 1～5 〔略〕 6. 低入札価格調査の対象となった者との契約の取扱いについて (1) 調査基準価格に満たない価格の入札を行い、低入札価格調査の対象となった者との契約に係る契約保証の額は、請負代金額の10分の３以上とし、岩手県営建設工事請負契約書別記（以下「別記」という。）条項は以下のとおり読み替えて適用します。 ① 別記第４条第２項の規定中「請負代金額の10分の１以上」とあるのは「請負代金額の10分の３以上」と読み替えて適用する。 ② 別記第４条第５項中「請負代金額の10分の１」とあるのは「請負代金額の10分の３」と読み替えて適用する。 ③ 〔略〕 (2) 調査基準価格に満たない価格の入札を行い、低入札価格調査の対象となった者との契約に係る前払金の額は、請負代金額の10分の２以内とし、別記条項は以下のとおり読み替えて適用します。 なお、工事の進捗に伴う中間前払金又は部分払の請求を妨げるものではないことを申し添えます。 ① 別記第34条第１項中「請負代金額の10分の４以内」とあるのは「請負代金額の10分の２以内」と読み替えて適用する。 ② 別記第34条第５項中「請負代金額の10分の４」とあるのは「請負代金額の10分の２」と、「10分の６」とあるのは「10分の４」と読み替えて適用する。 ③ 別記第34条第６項中「請負代金額の10分の５」とあるのは「請負代金額の10分の３」と、「10分の６」とあるのは「10分の４」と読み替えて適用する。 (3)、(4) 〔略〕 | 別紙1－3（第４関係）〔特定調達契約対象工事〕 入札条件 〔略〕 1～5 〔略〕 6. 低入札価格調査の対象となった者との契約の取扱いについて (1) 調査基準価格に満たない価格の入札を行い、低入札価格調査の対象となった者との契約に係る契約保証の額は、請負代金額の10分の３以上とし、岩手県営建設工事請負契約書別記（以下「別記」という。）条項は以下のとおり読み替えて適用します。 ① 別記第４条第３項の規定中「請負代金額の10分の１以上」とあるのは「請負代金額の10分の３以上」と読み替えて適用する。 ② 別記第４条第６項中「請負代金額の10分の１」とあるのは「請負代金額の10分の３」と読み替えて適用する。 ③ 〔略〕 (2) 調査基準価格に満たない価格の入札を行い、低入札価格調査の対象となった者との契約に係る前払金の額は、請負代金額の10分の２以内とし、別記条項は以下のとおり読み替えて適用します。 なお、工事の進捗に伴う中間前払金又は部分払の請求を妨げるものではないことを申し添えます。 ① 別記第34条第１項中「請負代金額の10分の４以内」とあるのは「請負代金額の10分の２以内」と読み替えて適用する。 ② 別記第34条第６項中「請負代金額の10分の４」とあるのは「請負代金額の10分の２」と、「10分の６」とあるのは「10分の４」と読み替えて適用する。 ③ 別記第34条第７項中「請負代金額の10分の５」とあるのは「請負代金額の10分の３」と、「10分の６」とあるのは「10分の４」と読み替えて適用する。 (3)、(4) 〔略〕 |
| 別紙２（第６の２関係）～別紙５（第13関係） 〔略〕 | 別紙２（第６の２関係）～別紙５（第13関係） 〔略〕 |
| 改正理由 | 岩手県営建設工事請負契約書例文の一部改正に伴う所要の整備 |